ITDA (잇다) 프로젝트

전체 개발 계획서

농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱
VIDEO-ONLY MODE 기반 최종 설계

팀명: ITDA (잇다) 팀
팀원: 고병진  |  인기동  |  손영란  |  손현정

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 기대효과

3. 현재 개발 현황 (완료 항목)

4. 시스템 아키텍처

5. 기술 스택

6. API 설계

7. 데이터 전략

8. 단계별 개발 계획

9. 미결 이슈 및 리스크

10. 역할 분담

11. 체크리스트

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | ITDA (잇다) — 농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱 |
| 팀명 | ITDA (잇다) 팀 |
| 팀원 | 고병진 ¦ 인기동 ¦ 손영란 ¦ 손현정 |
| 핵심 목표 | 한국어 텍스트/음성 입력 → 수어 영상 자동 재생으로 의사소통 지원 |
| 대상 사용자 | 청인 (농인에게 수어로 말하고 싶은 사람) |
| 설계 방식 | VIDEO-ONLY MODE — Supabase Storage 영상 스트리밍 |
| 직전 설계 변경 | 3D 아바타(Three.js) 방식 폐기 → 실제 수어 영상 직접 재생으로 전환 |

## 1-1. 변경 배경

초기 설계는 Three.js 3D 아바타 + 원본 영상을 동시에 재생하는 DUAL MODE였습니다. 그러나 아바타 렌더링 복잡도, 리타게팅 파이프라인 유지 비용, 그리고 실제 수어 전달력의 차이를 고려하여 실제 수어사의 MP4 영상을 직접 재생하는 VIDEO-ONLY MODE로 전환하였습니다.

# 2. 기대효과

| 구분 | 기대효과 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사회적 효과 | 소통 장벽 해소 | 농인과 청인 간 언어 장벽을 낮추어 일상·공공 영역에서 원활한 의사소통 지원 |
| 사회적 효과 | 정보 접근성 향상 | 병원·관공서·상점 등에서 수어 통역사 없이도 기본적인 의사소통 가능 |
| 교육적 효과 | 수어 학습 지원 | 청인이 수어 영상을 직접 확인하며 수어를 자연스럽게 학습하는 환경 제공 |
| 기술적 효과 | AI 수어 인식 고도화 | 카메라 기반 MediaPipe·KNN 분류기로 실시간 수어 인식 기술 발전에 기여 |
| 기술적 효과 | 데이터 자산 구축 | 1,111개 이상의 수어 영상 데이터베이스 및 RAG 검색 엔진 축적 |
| 서비스 효과 | 즉각적 응답성 | Supabase CDN 기반 영상 스트리밍으로 검색 후 1초 이내 영상 제공 목표 |
| 서비스 효과 | 확장 가능성 | 80개 시나리오 단어에서 3,695개 수어 어휘로 확장 가능한 아키텍처 설계 |

# 3. 현재 개발 현황 (완료 항목)

## 3-1. 백엔드 완료

| 파일 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| api/main.py | FastAPI 앱, CORS, 라우터 등록 | 완료 |
| api/routers/sign_language.py | POST /api/sign-language/search — RAG 수어 검색 | 완료 |
| api/routers/video_proxy.py | GET /api/video/url/{keyword} — 영상 URL 반환 | 완료 |
| api/routers/ws_vision.py | WS /api/ws/vision — 카메라 실시간 수어 인식 | 완료 |
| api/routers/stt.py | STT 어댑터 (음성→텍스트) | 완료 |
| api/routers/collect.py | KNN 학습 데이터 수집 | 완료 |
| api/services/rag_engine.py | FAISS + sentence-transformers 검색 엔진 | 완료 |
| api/services/supabase_video.py | Supabase Storage REST API 연동 (aiohttp) | 완료 |
| api/services/knn_classifier.py | 카메라 수어 KNN 분류기 | 완료 |
| api/core/config.py | 환경변수 설정 (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY) | 완료 |
| .env.example | 환경변수 템플릿 | 완료 |

## 3-2. 프론트엔드 완료

| 파일 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| frontend/index.html | 앱 레이아웃 — 카메라 영역 + 영상 영역 + 입력 영역 | 완료 |
| frontend/js/translator.js | 텍스트/STT 입력 → RAG 검색 → 영상 재생 연결 (75줄) | 완료 |
| frontend/js/video_player.js | Supabase URL 수신 → <video> 재생 플레이어 | 완료 |
| frontend/js/vision.js | 카메라 MediaPipe 수어 인식 | 완료 |
| frontend/js/education.js | 수어 학습 모드 | 완료 |

## 3-3. 데이터 현황

| 소스 | 수량 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Supabase Storage sign_videos 버킷 | 1,111개 MP4 | 팀원 업로드 완료 |
| api/data/sign_video_urls.json | 3,695개 단어 + sldict URL | 로컬 인덱스 완료 |
| Supabase DB sign_lemma | 1,134개 | 구축 완료 |
| Supabase DB sign_motion | 1,197개 | 구축 완료 |
| Supabase DB sign_source_video | 1,111개 | 구축 완료 |

# 4. 시스템 아키텍처

## 4-1. 전체 흐름

[사용자]
  ├─ 텍스트 입력 / 음성(STT)
  │     → translator.js
  │         → POST /api/sign-language/search  (RAG: FAISS 검색)
  │             → keyword 반환
  │                 → GET /api/video/url/{keyword}
  │                     → supabase_video.py
  │                         ┌─ Supabase Storage에 있음 → 즉시 공개 URL 반환
  │                         └─ 없음 → sign_video_urls.json 조회
  │                                     → sldict 다운로드 → Supabase 업로드
  │                                         → 공개 URL 반환
  │                     → video_player.js → <video> 재생
  │
  └─ 카메라 (WebSocket)
        → /api/ws/vision  (MediaPipe → KNN 분류)
            → itda:rag:result 이벤트
                → ITDAVideoPlayer.play(keyword)

[서버 구성]
  Backend  : FastAPI  — http://localhost:8000
  Frontend : Python HTTP Server — http://localhost:3000

[외부 의존성]
  Supabase Storage (sign_videos)  : 영상 CDN
  sldict.korean.go.kr             : 원본 영상 소스 (폴백)
  sign_video_urls.json            : 로컬 URL 인덱스 (3,695개)

## 4-2. 영상 서빙 상세 흐름

| 단계 | 동작 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 | keyword 수신 (RAG 검색 결과) | sign_language.py |
| 2 | Supabase Storage HEAD 요청 — 파일 존재 확인 | supabase_video.py |
| 3-A | [캐시 히트] 공개 URL 즉시 반환 | supabase_video.py |
| 3-B | [미스] sign_video_urls.json에서 sldict URL 조회 | supabase_video.py |
| 4 | sldict에서 MP4 다운로드 (aiohttp, 30초 타임아웃) | supabase_video.py |
| 5 | Supabase Storage POST 업로드 (service key 인증) | supabase_video.py |
| 6 | 공개 URL 반환 → 프론트 video_player.js | video_proxy.py |
| 7 | <video> 태그 src 설정 후 재생 | video_player.js |

# 5. 기술 스택

| 분류 | 기술 | 버전/비고 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 프레임워크 | FastAPI | 0.109.2 |
| 비동기 HTTP | aiohttp | 3.9.3 — Supabase REST API 직접 호출 |
| AI 검색 | sentence-transformers + FAISS | RAG 기반 수어 키워드 검색 |
| 컴퓨터 비전 | MediaPipe | 카메라 손 랜드마크 추출 |
| 분류기 | KNN (자체 구현) | 수어 동작 분류 |
| 설정 관리 | pydantic-settings | 2.1.0 — .env 로드 |
| 스토리지 | Supabase Storage | sign_videos 버킷 — MP4 CDN |
| 데이터베이스 | Supabase (PostgreSQL) | sign_lemma / sign_motion / sign_source_video |
| 프론트엔드 | Vanilla JS (ES Module) | Three.js 제거, 순수 JS |
| 영상 재생 | HTML5 <video> | MP4 스트리밍 |
| STT | Web Speech API / 자체 어댑터 | 음성→텍스트 변환 |
| 서버 런타임 | uvicorn | 0.27.1 |

# 6. API 설계

## 6-1. 현재 API 목록

| 메서드 | 경로 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 서버 상태 확인 | 완료 |
| POST | /api/sign-language/search | 텍스트 → 수어 키워드 RAG 검색 | 완료 |
| GET | /api/video/url/{keyword} | 수어 영상 Supabase 공개 URL 반환 | 완료 |
| WS | /api/ws/vision | 카메라 실시간 수어 인식 | 완료 |
| POST | /api/collect/* | KNN 학습 데이터 수집 | 완료 |

## 6-2. /api/video/url/{keyword} 상세

요청:

GET /api/video/url/안녕하세요

성공 응답 (200):

{
  "keyword": "안녕하세요",
  "url": "https://xxxx.supabase.co/storage/v1/object/public/sign_videos/안녕하세요.mp4"
}

실패 응답 (404):

{
  "detail": "'안녕하세요'에 해당하는 영상을 찾을 수 없습니다"
}

## 6-3. 추가 예정 API (선택)

| 메서드 | 경로 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/video/list | 업로드된 영상 전체 목록 조회 | 낮음 |
| POST | /api/video/batch-upload | 여러 키워드 일괄 업로드 | 중간 |

# 7. 데이터 전략

## 7-1. 영상 서빙 전략

| 전략 | 설명 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- |
| 캐시 우선 (Cache-First) | Supabase에 이미 업로드된 1,111개 — HEAD 확인 후 즉시 URL 반환 | 현재 구현됨 |
| 온디맨드 업로드 (On-Demand) | 없는 경우 sldict에서 다운로드 후 Supabase 업로드 (3,695개 커버) | 현재 구현됨 |
| 사전 배치 업로드 (Pre-Batch) | sign_video_urls.json 전체 3,695개를 미리 Supabase에 업로드해 온디맨드 지연 제거 | 중기 과제 |

## 7-2. 파일명 규칙

| 항목 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Storage 버킷 | sign_videos | — |
| 파일명 생성 규칙 | keyword.replace('/', '_').replace(' ', '_') + '.mp4' | 안녕하세요.mp4 |
| 한글 파일명 | 한글 그대로 사용 (URL 인코딩은 aiohttp가 처리) | 날씨.mp4 |

⚠ 중요: 팀원이 업로드한 파일명 규칙이 위와 동일한지 반드시 확인 필요.
다른 규칙(숫자 ID, 영문 변환 등)을 사용했다면 supabase_video.py의 _storage_path() 함수를 수정해야 함.

## 7-3. 시나리오 커버리지

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 대화 | 20쌍 (농인↔청인) |
| 시나리오 단어 총계 | 80개 |
| 현재 커버 가능 | 73개 (91.2%) |
| 미커버 7개 | 날씨, 맑다, 배려, 서툴다, 음식, 청인, 화면 |

## 7-4. 미커버 7개 단어 처리 방안

| 단어 | 처리 방안 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 날씨 | sign_video_urls.json 내 '날씨' 유사어('맑음', '흐림') 매핑 또는 수동 업로드 | 높음 |
| 맑다 | '맑음' 유사어 매핑 검토 | 높음 |
| 배려 | 직접 영상 촬영 또는 sldict 추가 검색 | 중간 |
| 서툴다 | '어색하다' 유사어 매핑 검토 | 중간 |
| 음식 | '식사', '밥' 유사어 매핑 검토 | 높음 |
| 청인 | 수어사전에 없을 수 있음 — '듣는 사람' 대체어 검토 | 낮음 |
| 화면 | '스크린', '모니터' 유사어 매핑 검토 | 낮음 |

# 8. 단계별 개발 계획

## Phase 1 — 연결 및 검증

목표: 팀원이 업로드한 영상이 실제로 재생되는 것을 end-to-end 확인

| # | 작업 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .env 파일 생성 — SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY 입력 | .env | 예정 |
| 2 | 팀원에게 파일명 규칙 확인 (예: 안녕하세요.mp4 vs word_001.mp4) | supabase_video.py | 예정 |
| 3 | 파일명 규칙 불일치 시 _storage_path() 함수 수정 | api/services/supabase_video.py | 예정 |
| 4 | 백엔드 서버 재시작 (작업 관리자 → Python 종료 → uvicorn 재기동) | — | 예정 |
| 5 | <video> 태그에 autoplay 속성 추가 | frontend/index.html | 예정 |
| 6 | end-to-end 테스트: '안녕하세요' 입력 → 영상 재생 확인 | — | 예정 |

## Phase 2 — 핵심 기능 완성

목표: 80개 시나리오 단어 100% 커버 + UI 완성도 확보

| # | 작업 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영상 로딩 스피너 추가 (로딩 중 시각 피드백) | frontend/js/video_player.js | 예정 |
| 2 | 영상 없음(404) 시 한국어 안내 메시지 표시 | frontend/js/video_player.js | 예정 |
| 3 | 미커버 7개 단어 유사어 매핑 추가 | api/services/supabase_video.py | 예정 |
| 4 | 카메라 인식 → 영상 재생 플로우 end-to-end 테스트 | frontend/js/vision.js | 예정 |
| 5 | STT 음성 입력 → 영상 재생 플로우 테스트 | frontend/js/translator.js | 예정 |
| 6 | 시나리오 20쌍 전체 대화 시뮬레이션 테스트 | — | 예정 |

## Phase 3 — 안정화 및 최적화

목표: 성능 및 안정성 확보, 사전 배치 업로드 완료

| # | 작업 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사전 배치 업로드 스크립트 작성 (sign_video_urls.json 3,695개 전체 Supabase 업로드) | tools/batch_upload.py (신규) | 예정 |
| 2 | 인메모리 URL 캐싱 — 동일 키워드 반복 요청 최적화 | api/services/supabase_video.py | 예정 |
| 3 | sldict 다운로드 재시도 로직 강화 (3회 retry, exponential backoff) | api/services/supabase_video.py | 예정 |
| 4 | 모바일 자동재생 대응 (playsinline 속성, muted 확인) | frontend/index.html | 예정 |
| 5 | Supabase 미설정 시 graceful degradation (플레이스홀더 유지) | frontend/js/video_player.js | 예정 |

## Phase 4 — 완성 및 시연 준비 (최종)

목표: 시연 가능한 완성 버전 확보

| # | 작업 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전체 시나리오 80단어 100% 커버 확인 | — | 예정 |
| 2 | UI/UX 최종 점검 (애니메이션, 전환 효과) | frontend/index.html | 예정 |
| 3 | 백엔드 응답 시간 측정 및 개선 (목표: 1초 이내) | — | 예정 |
| 4 | 배포 환경 설정 (환경변수, CORS 정리) | api/core/config.py | 예정 |
| 5 | README 및 시연 가이드 작성 | README.md | 예정 |

## 8-5. 단계 요약

| Phase | 핵심 목표 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — 연결·검증 | end-to-end 영상 재생 확인 | 영상 재생 동작 확인 |
| Phase 2 — 기능 완성 | 80단어 커버, UI 완성 | 80단어 커버, UI 완성도 확보 |
| Phase 3 — 안정화 | 성능·안정성 확보 | 배치 업로드, 캐시, 재시도 로직 |
| Phase 4 — 시연 준비 | 시연 가능 버전 완성 | 100% 커버, 시연 가이드 |

# 9. 미결 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일명 규칙 불일치 | 🔴 높음 | 팀원이 업로드한 파일명이 _storage_path() 생성 규칙과 다를 수 있음 | 팀원에게 파일명 형식 확인 후 _storage_path() 수정 |
| .env 미설정 | 🔴 높음 | SUPABASE_URL/SUPABASE_SERVICE_KEY 없으면 모든 영상 요청 실패 | .env 파일 생성 후 Supabase 대시보드에서 키 복사 |
| 백엔드 좀비 프로세스 | 🟡 중간 | 포트 8000 점유로 새 서버 기동 불가 | 작업 관리자에서 Python 프로세스 종료 후 재시작 |
| sldict 외부 서버 불안정 | 🟡 중간 | sldict.korean.go.kr 서버가 느리거나 차단될 수 있음 | 사전 배치 업로드로 의존성 제거 (Phase 3) |
| 미커버 7개 단어 | 🟢 낮음 | sign_video_urls.json에 해당 단어 영상 없음 | 유사어 매핑 또는 직접 영상 추가 (Phase 2) |
| <video> 자동재생 차단 | 🟢 낮음 | 브라우저 정책상 muted 없으면 autoplay 차단 | autoplay + muted + playsinline 속성 추가 |

# 10. 역할 분담

| 역할 | 담당 | 완료 항목 | 예정 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase 영상 업로드 | 인기동 | sign_videos 버킷 MP4 1,111개 업로드 완료 | 파일명 규칙 공유, 추가 업로드 |
| 백엔드 API 개발 | 고병진 | video_proxy.py, supabase_video.py, 전체 라우터 | 파일명 매핑 수정, 재시도 로직, 배치 업로드 스크립트 |
| 프론트엔드 개발 | 손영란 | video_player.js, translator.js, index.html 영상 영역 | autoplay 추가, 로딩 UI, 에러 메시지 |
| 데이터 파이프라인 | 손현정 | sign_video_urls.json, Supabase DB 구축 | 미커버 7개 단어 처리 |
| 테스트·QA | 전원 공동 | — | 시나리오 80단어 전체 테스트 |

# 11. 개발 완료 체크리스트

## Phase 1 — 연결 검증

[ ]  .env 파일 생성 (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY)

[ ]  팀원에게 Supabase 파일명 규칙 확인

[ ]  파일명 규칙 불일치 시 _storage_path() 수정

[ ]  백엔드 서버 재시작 (포트 8000)

[ ]  <video> 태그 autoplay 속성 추가

[ ]  '안녕하세요' 입력 → 영상 재생 end-to-end 확인

## Phase 2 — 기능 완성

[ ]  영상 로딩 스피너 추가

[ ]  404 에러 시 한국어 안내 메시지

[ ]  미커버 7개 단어 유사어 매핑

[ ]  카메라 인식 → 영상 재생 플로우 테스트

[ ]  STT → 영상 재생 플로우 테스트

[ ]  시나리오 20쌍 전체 시뮬레이션

## Phase 3 — 안정화

[ ]  사전 배치 업로드 스크립트 (3,695개 전체)

[ ]  인메모리 URL 캐싱

[ ]  sldict 재시도 로직 (3회 retry)

[ ]  모바일 자동재생 대응

[ ]  오프라인 폴백 처리

## Phase 4 — 시연 준비

[ ]  80단어 100% 커버 확인

[ ]  UI/UX 최종 점검

[ ]  응답 시간 1초 이내 확인

[ ]  README 및 시연 가이드 작성

ITDA (잇다) 팀  |  고병진  ·  인기동  ·  손영란  ·  손현정  |  VIDEO-ONLY MODE 기반