ITDA (잇다) 프로젝트

개발 보고서

보고 기준일: 2026-05-21
농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | ITDA (잇다) — 농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱 |
| 보고 기준일 | 2026-05-21 |
| 직전 보고서 | 2026-05-20 (아바타_영상으로변환한내용.pdf) |
| 변경 계기 | 3D 아바타 방식 폐기 → 실제 수어 영상 직접 재생 방식으로 전환 |

# 2. 계획 변경 요약 — 이전 대비 현재

## 2-1. 이전 계획 (PDF 기준, 2026-05-20)

핵심 설계: 아바타 + 영상 동시 재생 (DUAL MODE)

입력 텍스트
  → RAG 검색 → 수어 키워드
    → [좌] Three.js 3D 아바타 애니메이션 (joint 데이터 기반)
    → [우] 원본 MP4 영상 (Supabase sign_videos 버킷)

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| Supabase DB | sign_lemma 1,134개 / sign_motion 1,197개 / sign_source_video 1,111개 |
| Storage 버킷 | sign_videos — MP4 1,111개 업로드 완료 |
| 시나리오 커버 | 80개 중 73개 (91.2%), 미커버 7개: 날씨, 맑다, 배려, 서툴다, 음식, 청인, 화면 |
| 파이프라인 | extract.py → retarget.py → ingest.py → verify.py → batch.py |
| 추후 계획 | API가 joint 데이터 + video_url 동시 반환, 프론트에서 동시 재생 |

## 2-2. 현재 계획 (2026-05-21)

핵심 설계: 영상 단독 재생 (VIDEO-ONLY MODE)

입력 텍스트
  → RAG 검색 → 수어 키워드
    → GET /api/video/url/{keyword}
      → Supabase Storage 확인 (있으면 즉시 URL 반환)
      → 없으면: sldict 다운로드 → Supabase 업로드 → URL 반환
          → <video> 태그 재생

# 3. 아키텍처 변경사항

## 3-1. 제거된 구성요소

| 구성요소 | 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| Three.js 렌더러 | frontend/js/avatar.js | index.html 로드 제거 |
| 모션 로더 | frontend/js/motion_loader_v3.js | 로드 제거 |
| NPY 로더 | frontend/js/motion_loader_npy.js | 로드 제거 |
| 리타게팅 | frontend/js/retargeting.js | 로드 제거 |
| 참조 영상 PiP | frontend/js/ref_video.js | 로드 제거 |
| Three.js importmap | frontend/index.html | 제거 |
| #three-canvas | frontend/index.html | 제거 |
| 아바타/스켈레톤 버튼 | frontend/index.html | 제거 |
| translator.js 아바타 코드 | — | 1,147줄 → ~75줄 (93% 감소) |

## 3-2. 신규 구성요소

| 구성요소 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 영상 플레이어 | frontend/js/video_player.js | Supabase URL 수신 → <video> 재생 |
| 영상 URL 라우터 | api/routers/video_proxy.py | GET /api/video/url/{keyword} |
| Supabase 연동 서비스 | api/services/supabase_video.py | 순수 aiohttp REST API (SDK 미사용) |
| .env.example | .env.example | Supabase 자격증명 템플릿 |

## 3-3. 유지된 구성요소

| 구성요소 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| RAG 검색 엔진 | api/services/rag_engine.py | FAISS + sentence-transformers |
| 수어 검색 라우터 | api/routers/sign_language.py | /api/sign-language/search |
| WebSocket 비전 | api/routers/ws_vision.py | 실시간 카메라 수어 인식 |
| STT 어댑터 | api/routers/stt.py | 음성 → 텍스트 변환 |
| 데이터 수집 | api/routers/collect.py | KNN 훈련 데이터 수집 |
| KNN 분류기 | api/services/knn_classifier.py | 카메라 수어 분류 |

# 4. API 설계 현황

## 4-1. 기존 API (유지)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 서버 상태 확인 |
| POST | /api/sign-language/search | 텍스트 → 수어 키워드 RAG 검색 |
| WS | /api/ws/vision | 카메라 실시간 수어 인식 |
| POST | /api/collect/* | 학습 데이터 수집 |

## 4-2. 신규 API

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/video/url/{keyword} | 수어 영상 Supabase 공개 URL 반환 |

응답 예시:

{
  "keyword": "안녕하세요",
  "url": "https://[project].supabase.co/storage/v1/object/public/sign_videos/안녕하세요.mp4"
}

처리 흐름:

1. Supabase Storage HEAD 요청으로 파일 존재 확인

2. 존재: 즉시 공개 URL 반환 (캐시 히트)

3. 미존재: sign_video_urls.json 에서 sldict 원본 URL 조회 → 다운로드 → Supabase 업로드 → URL 반환

4. 조회 불가: 404 반환

# 5. 데이터 현황

## 5-1. 영상 데이터 소스

| 소스 | 단어 수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| api/data/sign_video_urls.json | 3,695개 | sldict 원본 URL 인덱스 (온디맨드 다운로드용) |
| Supabase Storage sign_videos 버킷 | 1,111개 | 기존 세션에서 사전 업로드된 영상 |

## 5-2. 버킷명 불일치 수정 (완료)

| 구분 | 버킷명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 이전 세션 (PDF 기준) | sign_videos (언더스코어) | 기존 1,111개 업로드된 버킷 |
| 현재 코드 (수정 후) | sign_videos (언더스코어) | supabase_video.py BUCKET 상수 수정 완료 |

## 5-3. 시나리오 커버리지

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 대화 | 20쌍 (농인↔청인) |
| 시나리오 단어 총계 | 80개 |
| 커버 가능 | 73개 (91.2%) |
| 미커버 | 7개: 날씨, 맑다, 배려, 서툴다, 음식, 청인, 화면 |

# 6. 미완료 항목 및 후속 조치

## 6-1. 즉시 조치 필요 (블로커)

| 항목 | 현황 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Supabase 자격증명 설정 | .env 미설정 | .env 파일 생성 후 SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY 입력 |
| 버킷명 불일치 수정 | 이번 세션 수정 완료 | supabase_video.py BUCKET = 'sign_videos' |
| 백엔드 서버 재시작 | 좀비 프로세스 점유 (포트 8000) | 작업 관리자에서 Python 프로세스 종료 후 재시작 |

## 6-2. 단기 과제

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 미커버 7개 단어 처리 | sign_video_urls.json 내 유사어 매핑 또는 수동 영상 추가 |
| 기존 데이터 연동 확인 | 1,111개 기업로드 영상이 새 코드로 정상 서빙되는지 테스트 |
| 영상 로딩 UI 개선 | 로딩 스피너, 에러 메시지 한국어화 |
| 오프라인 폴백 | Supabase 미설정 시 graceful degradation |

## 6-3. 중기 과제

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 사전 배치 업로드 | 3,695개 전체 영상을 Supabase에 미리 업로드 (온디맨드 지연 제거) |
| sldict 다운로드 안정성 | 타임아웃/재시도 로직 강화 |
| 캐시 레이어 | 인메모리 URL 캐싱 (동일 키워드 반복 요청 최적화) |
| 모바일 대응 | 자동재생 정책 대응 (muted + playsinline 속성 추가) |

# 7. 현재 시스템 구성도

[사용자]
  ├─ 텍스트 입력 / 음성(STT)
  │     → translator.js
  │         → POST /api/sign-language/search (RAG)
  │             → GET /api/video/url/{keyword}
  │                 ┌─ Supabase Storage에 있음 → 공개 URL 반환
  │                 └─ 없음 → sldict 다운로드 → 업로드 → URL 반환
  │                     → <video> 재생
  │
  └─ 카메라 (WebSocket)
        → /api/ws/vision (MediaPipe → KNN)
            → itda:rag:result 이벤트
                → ITDAVideoPlayer.play(keyword)

[외부 의존성]
  Supabase Storage      : 영상 CDN 캐시
  sldict.korean.go.kr   : 국립국어원 한국수어사전 원본 영상
  sign_video_urls.json  : 로컬 URL 인덱스 (3,695개)

# 8. 환경 설정 가이드

# .env 파일 생성 (프로젝트 루트)
SUPABASE_URL=https://[your-project-id].supabase.co
SUPABASE_SERVICE_KEY=[service_role_key]

# 백엔드 재시작 (포트 8000)
python -m uvicorn api.main:app --reload --port 8000

# 프론트엔드 서버 (포트 3000)
python -m http.server 3000 --directory frontend

보고 기준: 2026-05-21  |  ITDA 개발팀